АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05.03.2024 г. №28

с. Елизаветовка

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» на 2024 - 2029 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Елизаветовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» на 2024- 2029 годы согласно приложению.
2. Постановления администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области:

- от 29.12.2017 № 78 «Формирование современной городской среды на территории Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области» на 2018-2024 годы» признать утратившим силу;

- от 30.05.2018 №35 О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения от 29.12.2017г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Елизаветовского сельского поселения на 2018-2023 годы»;

-от 25.10.2019 №51 О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017г. № 78;

-от 26.05.2020 № 23 О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017г. № 78;

-от 15.05.2023 №52 О внесении изменений в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017г. № 78.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Елизаветовского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Елизаветовского сельского поселения.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Елизаветовского сельского  поселения Павловского муниципального  района Воронежской области | А.И.Фомин |

Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

от 05.03.2024 г. № 28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения

Павловского муниципального района Воронежской области»

на 2024-2029 годы»

2024 г.

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района**

**«Формирование комфортной городской среды**

**Елизаветовского сельского поселения»**

**на 2024 - 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной**  **программы** | «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029годы (далее – Программа) | | | | |
| **Ответственный исполнитель**  **муниципальной программы** | Администрация Елизаветовского сельского поселения | | | | |
| **Исполнители муниципальной**  **программы** | Администрация Елизаветовского сельского поселения | | | | |
| **Основные разработчики**  **муниципальной программы** | Администрация Елизаветовского сельского поселения | | | | |
| **Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия** | **Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Елизаветовского сельского поселения**  **Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения**  Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика поселения, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.  Выполнение мероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории Елизаветовского сельского поселения | | | | |
| **Цель муниципальной программы** | Создание благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Елизаветовского сельского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Елизаветовского сельского  поселения | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | Реализация программы позволит решить следующие задачи:   1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Елизаветовского сельского поселения; 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Елизаветовского сельского поселения;   5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  территории Елизаветовского сельского поселения. | | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели**  **муниципальной программы** | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов:  -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году;  **-** количество благоустроенных общественных территорий общего пользования. | | | | |
|  |  | | | | |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной**  **программы** | 2024-2029 годы. Этапы реализации программы не выделяются | | | | |
| **Объемы и источники** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной | | | | |
| **финансирования** | программы составляет 18000,0 тыс. рублей, в том числе средства | | | | |
| **муниципальной** | бюджета поселения – 1550,0 тыс. рублей, областного бюджета - | | | | |
| **программы (в** | 16450 тыс. руб. | | | | |
| **действующих ценах** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной | | | | |
| **каждого года реализации** | программы по годам составляет: | | | | |
| **муниципальной**  **программы)** | **Год** | **ВСЕГО**  **(тыс.руб.)** | **Бюджет поселения** | **Бюджет области** | **Федеральный бюджет** |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 2025 | 5800,0 | 320,0 | 5480,0 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2027 | 9100,0 | 350,0 | 8750,0 | 0,00 |
|  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных | | | | |
|  | территорий, включая благоустройство парк, освещение | | | | |
|  | общественных территорий, сохранение и увеличение числа | | | | |
|  | озелененных территорий; | | | | |
|  | - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на | | | | |
|  | которых выполнены работы по благоустройству; | | | | |
|  | - повышение квалификации сотрудников органов местного | | | | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | самоуправления Елизаветовского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории Елизаветовского сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории | | | | |
|  | Елизаветовского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории; | | | | |
|  |  | | | | |
|  | - повышение общего уровня благоустройства, комфортности | | | | |
|  | проживания и качества жизни населения Елизаветовского сельского поселения совершенствование архитектурного облика | | | | |
|  | общественных территорий; | | | | |
|  |  | | | | |
|  | - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. | | | | |

1. Характеристика текущего состояния комфортной городской среды.
   1. Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Елизаветовского сельского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание комфортной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (строительство скверов, парков, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В Елизаветовском сельском поселении 2 дворовые территории, включающих в себя 2 многоквартирных дома. По состоянию на 2024 год текущее состояние дворовой территории одного многоквартирного дома Елизаветовского сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024-2029 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Важнейшей задачей Елизаветовского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029 годы (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. минимального перечня работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора;

1. дополнительного перечня работ:

* установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;
* устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;
* установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;
* закупку саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами;
* иные виды работ.

1. Трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач программы, возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей, сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

* 1. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,

продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей поселка путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Елизаветовского сельского поселения.

Реализация мероприятия позволит:

* повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;
* сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;
* обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

Адресный перечень общественных территорий Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024-2029 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* устройство каменного (плиточного) мощения;
* установка малых архитектурных форм;
* обеспечение освещения территории;
* озеленение общественной территории;
* обустройство многофункционального парка;
* реставрация воинских захоронений на территории Елизаветовского сельского поселения;
* установка скамеек.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере комфортной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы.

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Елизаветовского сельского поселения.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизаветовского сельского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Елизаветовского сельского поселения.
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Елизаветовского сельского поселения.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Елизаветовского сельского поселения.
4. Повышение доступности услуг культурного досуга.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные территории, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток, организация досуга населения.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды».

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2024-2029 годах.

1. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы.

**Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении, 0 %.
2. Доля благоустроенных общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении от общего количества общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении, 0 %.
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении от общей численности населения муниципального образования.
4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении.
5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.
6. Количество благоустроенных общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей поселка к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

1. Основные мероприятия муниципальной программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к программе.

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Елизаветовского сельского поселения о бюджете Елизаветовского сельского поселения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

* риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
* финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

1. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029 годы, и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского**

**сельского поселения» на 2024-2029 годы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2024 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2023-2028 годы | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском  сельском поселении | % | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении от общего количества  общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении | % | 20 | 20 | 30 | 60 | 70 | 100 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении от общей численности  населения муниципального образования | % | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении | Ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан,  заинтересованных организаций | % | 20 | 20 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий в  Елизаветовском сельском поселении | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды**

**Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | **Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения**  **на 2024-2029 годы** | | | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Елизаветовского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству Елизаветовского сельского поселения** | | | | | | **дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | |
| 1.1. | Основное | Администрация | | 2024 год | 2029 год | Благоустройство | |  | | Показатель 1. Доля | |
|  | мероприятие 1. | Елизаветовского | |  |  | дворовых территорий | | благоустроенных дворовых | |
|  | Благоустройство | сельского | |  |  | многоквартирных домов | | территорий многоквартирных | |
|  | дворовых | поселения | |  |  | согласно минимальному | | домов в Елизаветовском сельском | |
|  | территорий |  | |  |  | перечню работ | | поселении от общего количества | |
|  | многоквартирных |  | |  |  |  | | дворовых территорий | |
|  | домов в |  | |  |  |  | | многоквартирных домов в | |
|  | Елизаветовском |  | |  |  |  | | Елизаветовском сельском | |
|  | сельском |  | |  |  |  | | поселении. | |
|  | поселении |  | |  |  |  | | Показатель 2. Доля населения, | |
|  |  |  | |  |  |  | | проживающего в жилом фонде с | |
|  |  |  | |  |  |  | | благоустроенными дворовыми | |
|  |  |  | |  |  |  | | территориями многоквартирных | |
|  |  |  | |  |  |  | | домов в Елизаветовском сельском | |
|  |  |  | |  |  |  | | поселении от общей численности | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | населения муниципального образования.  Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении. | |
| 2 | **Подпрограмма 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Елизаветовского сельского поселения** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное | | Администрация | 2024 год | 2029 год | Благоустройство | | |  | Показатель 1. Доля | |
|  | мероприятие 1 | | Елизаветовского |  |  | общественных | | | благоустроенных общественных | |
|  | Благоустройство | | сельского |  |  | территорий | | | территорий в Елизаветовском | |
|  | общественных | | поселения |  |  |  | | | сельском поселении от общего | |
|  | территорий в | |  |  |  |  | | | количества общественных | |
|  | Елизаветовском | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском | |
|  | сельском | |  |  |  |  | | | сельском поселении. | |
|  | поселении - | |  |  |  |  | | | Показатель 2. Доля проектов | |
|  | Обустройство | |  |  |  |  | | | благоустройства общественных | |
|  | парка по пр. | |  |  |  |  | | | территорий, реализованных с | |
|  | Революции , 39а,  с. | |  |  |  |  | | | трудовым участием граждан, | |
|  | Елизаветовка | |  |  |  |  | | | заинтересованных организаций. | |
|  |  | |  |  |  |  | | | Показатель 3. Количество | |
|  |  | |  |  |  |  | | | благоустроенных общественных | |
|  |  | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском | |
|  |  | |  |  |  |  | | | сельском поселение. | |
| 2.2. | Основное | | Администрация | 2024 год | 2029 год | Благоустройство | | |  | Показатель 1. Доля | |
|  | мероприятие 2 | | Елизаветовского |  |  | общественных | | | благоустроенных общественных | |
|  | Благоустройство | | сельского |  |  | территорий | | | территорий Елизаветовского | |
|  | общественных | | поселения |  |  |  | | | сельского поселения от общего | |
|  | территорий в | |  |  |  |  | | | количества общественных | |
|  | Елизаветовском | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском | |
|  | сельском | |  |  |  |  | | | сельском поселение. | |
|  | поселении – | |  |  |  |  | | | Показатель 2. Количество | |
|  | Обустройство | |  |  |  |  | | | благоустроенных общественных | |
|  | парка по пр. Революции, 2в с. Елизаветовка | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском сельском поселении. | |
| 2.3. | Основное | | Администрация | 2024 год | 2029 год | Благоустройство | | |  | Показатель 1. Доля |
|  | мероприятие 3 | | Елизаветовского |  |  | общественных | | | благоустроенных общественных |
|  | Благоустройство | | сельского |  |  | территорий | | | территорий Елизаветовского |
|  | общественных | | поселения |  |  |  | | | сельского поселения от общего |
|  | территорий в | |  |  |  |  | | | количества общественных |
|  | Елизаветовском | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском |
|  | сельском | |  |  |  |  | | | сельском поселении. |
|  | поселении – | |  |  |  |  | | | Показатель 2. Количество |
|  | Восстановление | |  |  |  |  | | | благоустроенных общественных |
|  | (ремонт, | |  |  |  |  | | | территорий в Елизаветовском |
|  | реставрация, | |  |  |  |  | | | сельском поселении. |
|  | благоустройство) | |  |  |  |  | | |  |
|  | воинского | |  |  |  |  | | |  |
|  | захоронения | |  |  |  |  | | |  |
|  | (Братская могила | |  |  |  |  | | |  |
|  | № 342) | |  |  |  |  | | |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029 годы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,**  **основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | |
| **2024 г.** | **2025г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2029 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНА Я ПРОГРАММА** | **Формирование комфортной городской среды Елизаветовского сельского поселения на 2024-2029 годы** | **всего, в том числе:** | 5800,0 | 0 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 5480,00 | 0,00 | 5480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 600,0 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении** | **всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов в | **всего, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Елизаветовском сельском поселении | бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения** | **всего, в том числе:** | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 5480,00 | 0,00 | 5480,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения- Обустройство парка по пр. Революции, 39а с. Елизаветовка | всего, в том  числе: | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения- Обустройство по пр. Революции. 2в с.  Елизаветовка | всего, в том  числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Благоустройство  общественных территорий Елизаветовского сельского | всего, в том  числе: | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселения- Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинского захоронения (Братская могила № 342) | бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды**

**Елизаветовского сельского поселения» на 2024-2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность  исполнителя) | Срок | | КБК | Расходы, предусмотренны е решением представительно го органа местного самоуправления о местном бюджете, на год, тыс. руб. |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении** | Администрация сельского поселения | **01.01.2024 г.** | **31.12.2029 г.** | 050 00 00000 | **0,00** |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Елизаветовском сельском поселении | Администрация сельского поселения | **01.01.2024 г.** | **31.12.2029 г.** | 05 000000 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Подпрограмма 2.** | **Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского**  **поселения** | **Администрация сельского поселения** | **01.01.2024 г.** | **31.12.2029 г.** | **05 000 00000** | **18000,00** |
| 4 | Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения- Обустройство парка по пр. Революции, 39а, с. Елизаветовка | Администрация сельского поселения | 01.01.2024 г. | 31.12.2029 г. | 05 0 00 00000 | 8900,00 |
|  | Основное мероприятие 2. | Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения-  Обустройство парка по пр.Революции, 2в с. Елизаветовка | Администрация сельского поселения | 01.01.2024 г. | 31.12.2029 г. | 05 0 00 00000 | 9100,00 |
|  | Основное мероприятие 3. | Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения- Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинского захоронения  (Братская могила № 342) | Администрация сельского поселения | 01.01.2024 г. | 31.12.2029 г. | 05 0 00 00000 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых территорий**

**Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического**

**состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2024-2029 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | |
| 1 | Воронежская обл., Павловский  район, с. Елизаветовка | Пр. Революции, д. № 41 |
| 2 | Воронежская обл., Павловский  район, с. Елизаветовка |  |
| 3 |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

**Адресный перечень общественных территорий**

**Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического**

**состояния) и подлежащих благоустройству**

**в 2024-2029 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной  территории |
| 1. | Воронежская область, Павловский район, с.  Елизаветовка, ул. | Сквер |
| 2. | Воронежская область, Павловский район с.  Елизаветовка, ул. Советская | Тротуар |
| 3. | Воронежская область, Павловский район, | Сквер с детской  площадкой |
| 4. | Воронежская область, Павловский район, с.  Елизаветовка, пр. Революции, 39а | Парк |
| 5. | Воронежская область, Павловский район, с.  Елизаветовка, пр. Революции,39а | Воинское захоронение  (Братская могила № 342) |